РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СКРИПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 сентября 2018 г. № 48

с. Скрипниково

Об утверждении сметного расчета

стоимости ремонта автомобильной

дороги по улице Молодежная

с. Скрипниково Калачеевского района

Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 23.12.2016 г. № 182-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев сметную документацию, администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области   п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить сметный расчет стоимости ремонта автомобильной дороги улицы Молодежная в с. Скрипниково Калачеевского района Воронежской области, в сумме 633996 (шестьсот тридцать три тысячи девятьсот девяносто шесть) рубль 00 копеек, в том числе НДС в текущем уровне цен 2018 г. (Приложение № 1).

- Утвердить ведомость дефектов и намечаемых работ ремонта автомобильной дороги улицы Молодежная в с. Скрипниково Калачеевского района Воронежской области (Приложение № 2).

- Утвердить исполнительную схему ремонта автомобильной дороги улицы Молодежная в с. Скрипниково Калачеевского района Воронежской области (Приложение № 3).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

# Глава Скрипнянского

# сельского поселения                                                            С.В. Харламова

| Утвержден : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметный расчет в сумме |  |  | 633,996 | тыс. руб. |  |  |
| Постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от "____"_______________2018 г. № ________ |  |  |  |  |  |  |
| (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |  |
| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| стоимости ремонта автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| по улице Молодежная с. Скрипниково Калачеевского района, Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах |  | 2018г. |  |  |  |  |
| Обоснование : |  | Ведомость дефектов и намечаемых работ |  |  |  |  |
|  |  | Приказ департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области от 15.01.2018г. № 13 |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость единицы с НДС, руб. | Всего стоимость, с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Единичный сметный расчет № ЕСР-2.6.20 | Укладка щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии С-4 из щебня природного с пределом прочности на сжатие не менее 98.1 Мпа (1000 кгс/см2) для восстановления профиля щебеночных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги, толщина слоя 15 см | 1000м2 | 1,824 | 347585,71 | 633996 |
|  |  | Всего по сметному расчету, руб. : |  |  |  | 633 996 |
|  |  | Итого по сметному расчету, тыс. руб. |  |  |  | 633,996 |
|  |  | в том числе НДС - 18 %, тыс. руб. |  |  |  | 96,711 |
|  | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |
|  | ( наименование уполномоченного органа исполнительной власти муниципального района) |  |  |  |  |  |
|  | Глава Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |  |  | С. В. Харламова. |  |
|  | должность подпись инициалы, фамилия |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скрипнянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________________ С. В. Харламова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "______"_____________________2018 г. №__________ |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость дефектов и намечаемых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование автомобильной дороги (объекта): |  |  |  |  |  | по улице Молодежная с. Скрипниково Калачеевского района, Воронежской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок протяжением км, от км + до км + |  |  |  |  |  | 0,456км; км 0+000 - км 0+456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район: |  |  |  |  |  | Калачеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ: |  |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав работ: |  |  |  |  |  | Восстановление изношенных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование применения коэффициентов на условия производства работ |  |  |  |  |  | Производство работ на одной половине проезжей части с одновременным движением транспорта по другой К=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местоположение |  | Протяже- | Состояние элементов существующей дороги |  |  | Намечаемые работы по устранению дефектов |  |  |  |  |  | Ед. изм |  |  | Коли- |  |  |  |  |  |
| от км + | до км + | ние, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чество |  |  |  |  |  |
| 0+000 | 0+456 | 0,456 | На всем протяжении участка покрытие автомобильной дороги имеет разрушения в виде выбоин, колей, нарушение продольного и поперечного профиля. |  |  | Укладка щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии С-4 из щебня природного с пределом прочности на сжатие не менее 98.1 Мпа (1000 кгс/см2) для восстановления профиля щебеночных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов в количестве до 900 м3 на один километр дороги, толщина слоя 15 см |  |  |  |  |  | 1000м2 |  |  | 1,824 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Составил: ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К муниципальному контракту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "______"_____________________2018 г. №__________ |  |  |  |  |
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонта автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по улице Молодежная с. Скрипниково Калачеевского района, Воронежской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300м |  |  |  |  |  |  | 0+456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0+156. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 156 м |  |  | 4,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0+000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sобщ =1824м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - щебеночного основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L =456 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н=4,0м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской обл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С. В. Харламова. |  |